(מסמך זה אינו מעודכן מאז ה 1/6/2015)

סטורי

21/02 - מטלה שנמסרה מוכנה + מעבר עליה ווידוא הדרך שנעשה.

01/03 - התחלה של סטוריבורד.

מציאת כותבים, כתיבה עלילתית עצמאית שלי.

01/07- סיום התסריט

ארט

21/02 - הכירות עם הסיפור, סצנות מפתח, עקרונות בסיסיים. היכרות עם דרופבוקס וציור משותף.

01/03 - סקיצות של דמויות מוכנות, סקיצות של המקומות השונים מוכנות.

01/07 - כל הדמויות מוכנות, מנסים רק לעבוד על הפוזיציות השונות ולכסות על מה שעדיין לא נעשה.

תכנות

01/06 - טעינה של תמונות, מוזיקה וGUI מוכנים.

01/07 - תחילת סקריפטינג וכמובן סיום WSL.

מוזיקה

01/03 - אסיפת כל המוזיקה שאפשר להשיג מאנשים שונים (תומר שפי + בחור מהפורום).

יש לבדוק מצב עם כל אחד מהם. + תוכנית עבודה.

01/04 - יש MAIN THEME, דמואים לסצנות שונות.

01/07 - המשך דמואים , התחלת מיקסינג ומאסטרינג.

דיבוב

01/08 - להתחיל לאסוף מדובבים :)

***Gambaru!***